## Slide 1
“智算”AI4ML 社区
第5周项目汇报
项目组：王文浩、王硕宇、王中颢、李宗欣、姜炳丞、王梓琛
汇报周期：2026年4月20日 - 2026年4月26日
Notes: 猪七爷旗舰店猪七爷

## Slide 2
CONTENTS
目录
项目概述
1
阶段进展
4
本周完成
2
当前系统
5
风险计划
3
阶段结论
6

## Slide 3
项目背景与 Alpha 目标
标题一
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
标题二
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
标题三
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
标题四
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
• 项目定位：面向低代码 / 零代码机器学习场景，建设支持自然语言 + CSV 驱动任务执行的 AI4ML 社区平台。
• Alpha 主链路：团队登录 → 选择 AI 连接器 → 上传 CSV → AI 解析 → MLZero 运行 → 查看结果与 Token。
• 本周定位：在第4周“单人可跑”的最小闭环基础上，补齐协作身份、连接器管理、结果明细与统计展示。
• 当前目标：把系统推进到可演示、可协作、可继续联调的 Alpha 候选版。

## Slide 4
本周目标与推进重点
1
添加标题
您的内容打在这里或者
• 打通 Supabase 注册登录、创建团队、邀请码加入。
• 让任务、连接器、成员关系都按团队隔离。
• 让系统从“单机跑通”进入“团队协作可用”阶段。
2
添加标题
您的内容打在这里或者
3
添加标题
您的内容打在这里或者
4
添加标题
您的内容打在这里或者

## Slide 5
第1周
需求梳理与范围收敛
第2周
底座选型与环境验证
第3周
前后端最小联调
第4周
模型兼容与过程展示
第5周
认证接入、连接器管理、任务 AI 解析、Token 统计与结果明细展示
形成团队协作版 Alpha 候选闭环
点击添加标题
点击添加标题
点击添加标题
点击添加标题
点击添加标题
第1-5周阶段推进情况

## Slide 6
本周完成情况
团队协作与权限
连接器与执行链路
• 前端接入 Supabase 注册 / 登录 / 退出流程。
• 支持创建团队、邀请码加入、成员信息读取。
• 后端基于 X-Team-Id 实现任务与连接器的团队隔离。
• 支持 OpenAI-compatible 连接器录入、测试、激活。
• 自动归一化 Base URL，完成 /models 与推理双重探测。
• 激活后直接驱动任务 AI 解析与 MLZero 运行。

## Slide 7
1 登录入队
登录后读取团队关系，支持建队与邀请码加入。
2 配置连接器
录入模型 ID、API 地址与 Key，测试通过后设为当前运行时。
3 创建并运行任务
上传 CSV 后先做 AI 解析，再触发 MLZero 运行。
4 查看结果
展示指标、输出目录、AI 原始返回，以及团队级 / 任务级 Token 统计。
当前系统闭环

## Slide 8
01 认证协作
Supabase 账号体系、团队切换、成员查看
02 连接器管理
录入 / 测试 / 激活 OpenAI-compatible Provider
03 结果与统计
AI 解析说明、MLZero 结果、Token 用量明细
本周成果形式

## Slide 9
当前风险与待补强项
标题一
您的内容打在这里或者通过复制您的文本后，在此框中选择粘贴，并选择只保留文字。您的内容打在这
标题二
您的内容打在这里或者通过复制您的文本后，在此框中选择粘贴，并选择只保留文字。您的内容打在这
标题三
您的内容打在这里或者通过复制您的文本后，在此框中选择粘贴，并选择只保留文字。您的内容打在这
标题四
您的内容打在这里或者通过复制您的文本后，在此框中选择粘贴，并选择只保留文字。您的内容打在这
• 历史运行入口、结果报告摘要和代码导出 / 查看能力还没有完全补齐。
• 管理员治理能力尚未完全展开，团队权限边界仍需继续细化。
• 多数据集联调、失败场景覆盖和稳定性测试还需要继续推进。
• 当前主链路已经可演示，但仍需继续做异常反馈、联调测试和材料收口。

## Slide 10
下周工作计划
核心任务
时间安排
• 补齐历史运行入口、结果报告摘要和代码导出 / 查看能力。
• 优化任务状态流转、失败重试和更细的过程可视化。
• 完善团队治理提示与权限边界说明。
添加标题
• 2026/05/01：收口历史产物与结果展示。
• 2026/05/02：补齐重试、过程展示与治理提示。
• 2026/05/03：完成多数据集联调测试并整理演示材料。
添加标题

## Slide 11
100%
100%
70%
团队认证与协作
注册登录、建队、邀请码加入、成员关系读取
连接器运行时
录入、测试、激活与健康状态扩展
历史产物补强
输出目录已保留，历史入口与代码导出继续完善
您的内容打在这里，或者通过复制您的文本后，在此框中选择粘贴，并选择只保留文字。
添加标题一
您的内容打在这里，或者通过复制您的文本后，在此框中选择粘贴，并选择只保留文字。
添加标题二
您的内容打在这里，或者通过复制您的文本后，在此框中选择粘贴，并选择只保留文字。
添加标题三
本周关键任务完成度

## Slide 12
阶段汇报
THANKS!
“智算”AI4ML 社区项目组
当前主链路已形成 Alpha 候选闭环，欢迎老师批评指正！